О результатах проведения проверки выполнения муниципальной целевой программы Жилище – Сыктывкар на 2006-2010 годы в 2009 году.

В соответствии с планом работы Контрольно-счетной палатой МО ГО Сыктывкар проведена проверка использования средств муниципального бюджета, выделенных в 2009 году на реализацию муниципальной целевой программы Жилище – Сыктывкар на 2006-2010 годы.

Финансирование предусмотренных в муниципальном бюджете расходов по Программе  в 2009 году составило 34 035,1 тыс. рублей или  96,2 процента к плановым назначениям 2009 года (35 389,3 тыс. рублей), в том числе по подпрограммам:

- "Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства на 2006 - 2010 годы" – 6 202,8 тыс. рублей или 100 процентов от плановых назначений (6 203,0 тыс. рублей);

- "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на 2006 - 2010 годы" – 15 000 тыс. рублей или 100 процентов от плановых назначений;

- "Дом для молодой семьи" на 2006 - 2010 годы" – 779,1 тыс. рублей или 44,5 процента от плановых назначений (1 750,3 тыс. рублей);

- "Поддержка жилищного строительства и приобретения жилья на территории муниципального образования городского округа "Сыктывкар" в 2006 - 2010 годах" – 12 053,2 тыс. рублей или 96,9 процента от плановых назначений (12 436,0 тыс. рублей).

Средства муниципального бюджета в рамках реализации мероприятий программы направлены на: разработку и корректировку проекта генерального плана г. Сыктывкара; обеспечение коммунальной инфраструктурой квартала малоэтажной застройки в м. Чит и м. Кочпон, строительство канализационных очистных сооружений в п. Максаковка; выплату субсидий на приобретение (строительство) жилья молодым семьям и работникам бюджетных учреждений.

Управлением экономики и анализа АМО ГО Сыктывкар дана положительная оценка эффективности реализации Программы, что стало возможным после значительной корректировки плановых значений целевых индикаторов на 2009 год.

В ходе проведения проверки эффективности и целевого использования средств бюджета МО ГО Сыктывкар, направленных в 2009 году на реализацию мероприятий подпрограммы Дом для молодой семьи установлено необоснованное использование средств местного бюджета в объеме 146,8 тыс. рублей.

На имя главы администрации МО ГО Сыктывкар направлено Представление с предложениями по устранению выявленных нарушений. Данный вопрос поставлен на контроль.