|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **СОВЕТ**  **МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**  **ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР»** |  | **«СЫКТЫВКАР» КАР КЫТШЛÖН МУНИЦИПАЛЬНÖЙ ЮКÖНСА СÖВЕТ** |

**РЕШЕНИЕ**

**ПОМШУÖМ**

от 28 мая 2020 г. № 49/2020 – 695

|  |
| --- |
| О внесении изменений в решение Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 25.12.2007 № 7/12-147 «Об утверждении Правил производства работ по прокладке и реконструкции инженерных сетей и сооружений, ремонту и строительству дорожных покрытий и других работ на территории муниципального образования городского округа «Сыктывкар»» |

Руководствуясь Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», статьей 33 Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар»,

**Совет муниципального образования городского округа «Сыктывкар»**

**РЕШИЛ:**

1. Внести в решение Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 25.12.2007 № 7/12-147 «Об утверждении Правил производства работ по прокладке и реконструкции инженерных сетей и сооружений, ремонту и строительству дорожных покрытий и других работ на территории муниципального образования городского округа «Сыктывкар»» следующие изменения:

В приложении к Правилам:

1.1. Абзацы второй - шестой пункта 4.2, пункты 4.3, 4.5 исключить.

1.2. Пункт 4.4 изложить в редакции:

«4.4. При выдаче ордера (разрешения) на производство земляных работ на территории муниципального образования городского округа «Сыктывкар» устанавливаются сроки производства работ, включая восстановление элементов благоустройства, с учетом сроков, указанных в технической документации, и местных условий.

При невыполнении земляных работ в установленный срок ордер (разрешение) на осуществление земляных работ продлевается однократно на срок не более 5 суток при предоставлении в УЖКХ АМО ГО «Сыктывкар» письма с указанием причин нарушения срока, указанного в ордере (разрешении), нового срока завершения земляных работ и уточненного календарного графика производства работ.

По истечении указанного в ордере (разрешении) срока выполнения работ, он теряет силу и не может служить основанием для проведения работ.

При несоблюдении заявителем сроков осуществления земляных работ договор на предоставление права на осуществление земляных работ на новых объектах не заключается до завершения заявителем ранее начатых работ.

Нарушение установленных сроков производства работ, не восстановление элементов благоустройства и производство работ без разрешения (ордера) на производство земляных работ на территории муниципального образования городского округа «Сыктывкар» является грубым нарушением настоящих Правил и влечет административную ответственность в соответствии с Законом Республики Коми от 18.12.2003 № 95-РЗ «Об административной ответственности в Республике Коми».

Наличие административной ответственности за нарушение проведения земляных работ не освобождает заявителя от обязанности завершить ранее начатые работы.».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава МО ГО «Сыктывкар» -

руководитель администрации Н.С. Хозяинова

Председатель Совета

МО ГО «Сыктывкар» А.Ф. Дю