О результатах экспертизы муниципальной программы МО ГО "Сыктывкар" "Развитие современной городской среды"

В соответствии с планом работы на 2020 год Контрольно-счетной палатой муниципального образования городского округа "Сыктывкар" проведена экспертиза муниципальной программы МО ГО "Сыктывкар" "Развитие современной городской" (далее – Программа).

По итогам проведенной экспертизы подготовлено заключение, в котором отражены замечания, даны соответствующие рекомендации.

Программа была предметом экспертизы, проведенной Контрольно-счетной палатой в 2018 году. Некоторые замечания и предложения, подготовленные по итогам проведенной экспертизы, не были реализованы и остаются актуальными:

1. Указывалось, что "Стратегия социально-экономического развития МО ГО "Сыктывкар" до 2035 года" не содержит целевых показателей, характеризующих уровень благоустройства территорий города и позволяющих оценить эффективность реализации мероприятий по данному направлению. В связи с чем, предлагалось рассмотреть вопрос о включении в Стратегию целевых показателей, позволяющих оценить реализацию мероприятий по повышению уровня благоустройства территорий города. В Стратегию целевые показатели не включены.

2. Указывалось, что оценка эффективности Программы осуществляется на основании двух индикаторов, характеризующих только количественный результат реализации. В связи с чем, предлагалось рассмотреть вопрос о включении в Программу, как документ стратегического планирования, показателей, характеризующих качественную оценку её реализации. Соответствующие изменения в Программу не внесены.

Практически весь объем финансирования Программы (99,99 процента) распределен на подпрограмму 1 "Благоустройство территорий МО ГО "Сыктывкар". Финансирование подпрограммы 2 "Управление реализацией проектами благоустройства на территории МО ГО "Сыктывкар" предусмотрено только в 2019 году.

В 2020 году бюджетные средства на реализацию основных мероприятий распределены только по трем из восьми исполнителей Программы.

В таблице "Сведения о целевых показателях (индикаторах) Программы и их значениях" в сквозной нумерации индикаторов присутствует техническая ошибка: пункт № 12 фактически содержит 2 индикатора.

В 2019 году в Программу внесены изменения в части продления срока ее реализации до 2024 года (+2 года).

С начала действия Программы осуществлялась реализация 10 инвестиционных проектов, из них: реализация 2 проектов завершена, 2 проекта исключены из перечня инвестиционных проектов на 2020-2022 годы.

На финансирование инвестиционных проектов направлено: в 2018 году
11 936,9 тыс. рублей или 67,4 процента от плана, в 2019 году 17 604,2 тыс. рублей или 85,6 процента от плана.

Перечень инвестиционных проектов на 2020-2022 годы не предусматривает реализацию инвестиционного проекта *"Строительство ливневой канализации по ул. Колхозной, в т.ч. ПИР"*, в связи с чем, расходы на его реализацию, произведенные в предыдущих периодах, могут быть признаны неэффективными

Основной проблемой реализации инвестиционных проектов является невозможность получения положительного заключения экспертизы на разработанную проектную документацию и результаты инженерных изысканий.

В связи с этим необходимо рассмотреть вопрос о заключении муниципальных контрактов, предметом и результатом которых являются проектные и изыскательские работы, получившие положительное заключение государственной экспертизы.

Согласно данным сводного годового доклада за 2019 год, на основании оценки эффективности проведенной Управлением экономики, Программа признана эффективной (уровень эффективности – 100,0 процентов).

Проведенным анализом установлено наличие ошибок при проведении Управлением экономики оценки эффективности реализации Программы за 2019 год.

С учетом перерасчета показателей итоговая оценка эффективности составит 83,9 вместо 100 процентов, что снижает уровень эффективности Программы до "Умеренно эффективна".