| СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР» |  | «СЫКТЫВКАР» КАР КЫТШЛÖН МУНИЦИПАЛЬНÖЙ ЮКÖНСА СÖВЕТ |
| --- | --- | --- |

# РЕШЕНИЕ

ПОМШУÖМ

от  8 декабря 2022 г. № 19/2022 – 291

О продлении срока реализации программы и о внесении изменений в решение Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 29.03.2013 № 14/2013-246 «Об утверждении муниципальной адресной программы «Развитие застроенных территорий  муниципального образования городского округа «Сыктывкар» на 2013-2022 годы»

Руководствуясь статьей 33 Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар»,

Совет муниципального образования городского округа «Сыктывкар»

РЕШИЛ:

1. Продлить срок реализации муниципальной адресной программы «Развитие застроенных территорий  муниципального образования городского округа «Сыктывкар» на 2013-2022 годы», утвержденной решением Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 29.03.2013 № 14/2013-246, до 2027 года.

2. Внести в решение  Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 29.03.2013 № 14/2013-246 «Об утверждении муниципальной адресной программы «Развитие застроенных территорий  муниципального образования городского округа «Сыктывкар» на 2013-2022 годы»,  следующие изменения:

2.1. По всему тексту решения слова «2013-2022 годы» заменить словами «2013-2027 годы».

2.2. В приложении к решению:

2.2.1. позицию «Оценка социально-экономической эффективности от реализации Программы» в таблице раздела 1 изложить в следующей редакции:

«

| Оценка социально-экономической эффективности от реализации Программы | Повышение уровня обеспеченности населения Сыктывкара жильем и комфортности условий проживания; Увеличение жилого фонда в границах территории кварталов в (тыс.кв.м), в том числе по годам: 2013 год - 0; 2014 год - 0; 2015 год - 0; 2016 год - 0; 2017 год – 0, 2018 год – 0; 2019 год – 9,4; 2020 – 0; 2021 – 0; 2022 –2,8, 2023 – 25,7, 2024 – 25,7, 2025 – 25,7, 2026 – 25,7, 2027 – 25,7. Территория квартала в границах улиц: Нагорный проезд - ул. Юхнина - ул. Орджоникидзе - ул. Карла Маркса - ул. Оплеснина - Октябрьский пр-т в 4,13 раза; Территория квартала в границах улиц: ул. Оплеснина - ул. Кирпичная - ул. Катаева - Октябрьский пр-т в 2,33 раза; Территория квартала в границах улиц: ул. Оплеснина - Октябрьский пр-т - ул. Орджоникидзе - ул. Маегова в 2,98 раза; Территория квартала в границах улиц: Октябрьский пр-т - ул. Орджоникидзе - ул. Чкалова - ул. 28 Невельской дивизии в 2,2 раза - административная застройка. Повысить уровень обеспеченности населения Сыктывкара жильем и степень комфортности условий проживания в (тыс.кв.м) – 64,04 . Соблюдение градостроительных, экологических и санитарных правил и норм жилой застройки Сыктывкара; Повышение градостроительных показателей и архитектурной выразительности застройки на территории МО ГО "Сыктывкар"; Создание инженерной и социальной инфраструктур, отвечающих современным требованиям и потребностям Сыктывкара; Снижение уровня расходов на содержание многоквартирных домов за счет строительства новых домов и развития систем инженерной инфраструктуры |
| --- | --- |

».

2.2.2. пункт 2.4 раздела 2 изложить в следующей редакции:

«2.4. Перечень основных мероприятий Муниципальной программы (система программных мероприятий)

| N | Мероприятие | Исполнитель | Срок исполнения | Источник финансирования | Всего (млн. руб.) | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1 | Проведение обследования территорий, планируемых к развитию, на соответствие требованиям статьи 46.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации | Управление архитектуры, городского строитель ства и землепользо вания администра ции муниципаль ного образования городского округа "Сыктывкар" | апрель 2013 года | Без финансирования | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Утверждение адресного перечня территорий, планируемых к развитию |
|  | Принятие решения о развитии застроенных территорий | Администрация МО ГО "Сыктывкар" (п. 18 ст. 44 Устава МО ГО "Сыктывкар") | апрель 2013 года | Без финансирования | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Утверждение решения о развитии застроенных территорий |
| 2 | Подготовка сведений о застройке территорий, планируемых к развитию, о правах и правооблада телях объектов недвижимости | Комитет по управлению муниципаль ным имуществом администрации МО ГО "Сыктывкар" | Два месяца | Без финансирования | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Получение копий технических паспортов и сведений о зарегистрированных правах (ограничени ях, обременени ях) в Управлении Федеральной службы гос. регистрации, кадастра и картографии по Республике Коми "Росреестр" в отношении объектов недвижимос ти, находящихся на территории, подлежащей развитию |
| 3 | Организация проведения оценки права на развитие территорий | Комитет по управлению муниципаль ным имуществом администра ции МО ГО "Сыктывкар" | с апреля 2013 года в течение реали зации Программы | Бюд жет города | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Отчет оценщика в соответствии с Федераль ным законом "Об оценочной деятельности в РФ" |
| 4 | Организация и проведение аукционов на право заключения договоров о развитии застроенной территории | Управление архитектуры, городского строитель ства и землепользования администра ции муниципаль ного образования городского округа "Сыктывкар" и Комитет по управлению муниципаль ным имуществом администра ции МО ГО "Сыктывкар" | Два месяца | Без финансирования | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Заключение договора о развитии застроенной территории |
| 5 | Подготовка исходно-разрешитель ной документации для новой застройки | Управление архитектуры, городского строитель ства и землепользования администра ции муниципального образования городского округа "Сыктывкар" | Два месяца | Внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Утверждение проекта планировки территории, градостроительных планов, оформление разрешений на строитель ство (реконструк цию) |
|  | Предъявление требований к гражданам – собственни кам жилых помещений, расположенных в границах территорий, подлежащих развитию, о сносе многоквартирных домов в соответствии с пунктом 11 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации | Комитет по управлению муниципаль ным имуществом администра ции МО ГО "Сыктывкар" и Управление жилищно-коммунального хозяйства администра ции МО ГО "Сыктывкар" | С июля 2013 года в течение реали зации Программы | Без финансирования | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Заявление на получение разрешение на снос собственни ком жилых помещений многоквартирных домов |
|  | Принятие решения об изъятии земельных участков и жилых помещений, расположенных в границах территорий, подлежащих развитию | Администрация МО ГО "Сыктывкар" | Ноябрь 2013 года в течение реализации Программы | Без финансирования | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Регистрация решения об изъятии земельных участков и жилых помещений в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации |
| 6 | Приобретение жилья для последующе го предоставле ния гражданам, подлежащим расселению | Победитель открытого аукциона на право развития застроенной территории | декабрь 2014 - сентябрь 2027 гг. | Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обеспечение благоустроенными жилыми помещениями граждан, проживаю щих в многоквартирных домах, подлежащих расселению |
| 7 | Поэтапное расселение граждан - собственников помещений в многоквартирных домах, снос которых планируется на основании настоящей Программы | Победитель открытого аукциона на право развития застроенной территории | декабрь 2014 - сентябрь 2027 гг. | Внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Обеспечение благоустроенными жилыми помещениями граждан, проживаю щих в многоквартирных домах, подлежащих расселению |
| 8 | Оформление права муниципальной собственности на жилье, в которое будут переселяться наниматели | Победитель открытого аукциона на право развития застроенной территории и комитет по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО "Сыктывкар" | декабрь 2014 - сентябрь 2027 гг. | Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Улучшение характерис тик муниципаль ного жилого фонда в соответствии со стандартами |
| 9 | Поэтапное расселение граждан - нанимателей помещений в муниципаль ных многоквартирных домах, снос которых планируется на основании настоящей Программы | Отдел жилищной политики администрации МО ГО "Сыктывкар" | декабрь 2014 - сентябрь 2027 гг. | Внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Обеспечение благоустроенными жилыми помещениями граждан, проживаю щих в многоквартирных домах, подлежащих расселению |
| 10 | Снос многоквартирных домов и иных объектов капитального строительства, находящихся в границах территорий, в отношении которых принято решение о развитии | Победитель открытого аукциона на право развития застроенной территории | январь 2015 - сентябрь 2027гг. | Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | общая площадь снесенных многоквартирных домов, находящихся в границах территорий, в отношении которых принято решение о развитии |
| 11 | Подготовка освобожден ных земельных участков для новой застройки в соответствии с законодатель ством | Победитель открытого аукциона на право развития застроенной территории | январь 2015 - октябрь 2027 гг. | Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | количество освобожден ных земельных участков для новой застройки в соответствии с законодательством |
| 12 | Поэтапное строительство многоквартирных домов | Победитель открытого аукциона на право развития застроенной территории | январь 2015 г. до завершения строительства | Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество вновь построенных кв. метров |
|  | Итого по Программе | Бюд жет города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджет ные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава  МО ГО "Сыктывкар" –

руководитель администрации  						В.Б. Голдин

Председатель Совета

МО ГО «Сыктывкар» 						                А.Ф. Дю